Приложение 2

к Договору №12 от 25.08.2009

# Расшифровка цены создания сайта

yourcompany.ru для ООО «Ваша компания»

| № | Наименование работ | Цена, руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Русская версия сайта |  |  |  |
| 1. | Анализ рынка, подбор и подготовка ключевых слов, разработка структуры сайта. | 1 000 | Структура сайта в Приложении 1 настоящего договора. |
| 2. | Разработка двух эксклюзивных дизайн-макетов стартовой страницы, элементы оформления, согласование, доработка. | 10 000 | Два изображения в формате JPG, представляющие разные стилевые решения вида. |
| 3. | Разработка элементов оформления и анимации. Разработка программных модулей динамических элементов оформления и навигационной панели сайт. Создание HTML-кода стартовой страницы сайта. | 6 000 | Финальная HTML-версия стартовой страницы сайта. |
| 4. | Разработка MySQL базы данных: - база новостей, - база статей сайта, - база фотографий статей сайта, - база публикаций «О компании» - база разделов каталога оборудования, - база каталога оборудования, - база публикаций раздела «Сервис и услуги», - база раздела «Часто задаваемые вопросы», - база публикаций раздела-справочника «Технологии», - база авторизации/идентификации администраторов, - вспомогательные базы системы управления, настройка и размещение баз на сервере | 16 000 | Работающие каталоги и базы данных разделов. |
| 5. | Разработка программных модулей: - система навигации (основное меню, дополнительное меню), - представления текстов статей разделов, - блок представления статей раздела «О компании», - представления колонки новостей, архива новостей и публикация новостей, - блок представления каталога оборудования, блок спецпредложений, - блок представления страниц версии для печати записей каталога оборудования, - блок представления публикаций раздела «Часто задаваемые вопросы», - модуль автоматических семантических ссылок в подразделы каталога оборудования и в публикации раздела-справочника «Технологии» - блок представления каталога услуг («Услуги и сервис»), статей - блок представления каталога статей раздела-справочника «Технологии», - форма отправки сообщений, - система динамики элементов оформления сайта (HTML-код). | 26 000 | Программные модули сайта. |
| 6. | Разработка и интегрирование системы управления сайтом (КМ) | 16 000 | Система управления сайтом. Формы управления динамической информацией на сайте. |
| 7. | Поисковая оптимизация. Размещение сайта. Настройка сайта на сервере. Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах. Запуск системы управления сайтом. Подготовка технической документации сайта. | 5 000 | Работающий сайт в сети Интернет. Записи ссылок на сайт в каталогах. Отчет о регистрации в поисковых системах. Техническая документация сайта. |
| ИТОГО |  | 80 000 |  |

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Директор ____________________ Семенов С. С. М.П. |  | Индивидуальный предприниматель ___________________ Легеров А. А. М.П. |